PLAN DE PRUEBAS DE SOFTWARE Sistema Web de Gestión de Pagos de Agua Potable J.A.S.S. QUILCATA

| ISO 9001:2015 Calidad | ISO/IEC 25000 Calidad Software | ISO/IEC 29119 Pruebas Software | ISO/IEC 27000 Seguridad Info. |
| --- | --- | --- | --- |

| Proyecto: | Sistema Web J.A.S.S. QUILCATA |
| --- | --- |
| Organización: | J.A.S.S. QUILCATA – Sara-Sara, Lucanas, Ayacucho, Perú |
| Asignatura: | Pruebas y Calidad de Software |
| Docente: | Mg. Maglioni Arana Caparachin – Universidad Continental |
| Integrantes: | Huanca Asto Joacim Lindo Torres Raul De La Cruz Cardenas Antony Zamudio Benito Dayaneira |
| Versión: | 2.0 – Alineada con ISO 9001 / 25000 / 29119 / 27000 |
| Fecha: | 03/04/2026 |
| Clasificación: | Documento Académico – Uso Interno del Equipo de Proyecto |

# 1. MARCO NORMATIVO ISO

El presente Plan de Pruebas está alineado con cuatro normas ISO que garantizan la calidad integral del producto software, el proceso de pruebas, la seguridad de la información y la medición de calidad interna/externa. La siguiente tabla resume el alcance de aplicación de cada norma en el proyecto J.A.S.S. QUILCATA:

| Norma ISO | Área de Aplicación | Alcance en J.A.S.S. QUILCATA |
| --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 | SGC – Sistema de Gestión de Calidad | Define el proceso de planificación y control de calidad: política de calidad del proyecto, registro de no conformidades, acciones correctivas ante defectos y revisión de criterios de aceptación. |
| ISO/IEC 25000 (SQuaRE) | Calidad del Producto Software | Modelo de calidad para evaluar el sistema web: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia de desempeño, seguridad, mantenibilidad y portabilidad de los 12 módulos RF. |
| ISO/IEC 29119-2:2021 | Proceso de Pruebas de Software | Estructura formal del plan de pruebas: fases, niveles, técnicas, criterios de entrada/salida, métricas y documentación requerida para cada nivel de prueba. |
| ISO/IEC 27001:2022 | Seguridad de la Información | Verificación de controles de seguridad en la API REST Laravel Sanctum: autenticación, autorización, protección de datos de pago (RF-01), y rechazo de accesos no autorizados. |

## 1.1 Cláusulas ISO 9001:2015 Aplicadas

| Cláusula 4.4 | Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos | El plan de pruebas documenta el proceso completo de QA del proyecto como proceso del SGC. |
| --- | --- | --- |
| Cláusula 6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades | La sección 9.5 del plan registra 7 riesgos identificados con plan de mitigación y contingencia. |
| Cláusula 8.1 | Planificación y control operacional | El cronograma (sección 9.3) y la matriz RACI (sección 9.2) definen el control operacional del proceso. |
| Cláusula 8.7 | Control de salidas no conformes | Los criterios de rechazo CR01-CR03 y el registro de defectos implementan este control. |
| Cláusula 9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación | Las métricas de cobertura (≥80% PHPUnit) y tasa de defectos son indicadores de seguimiento. |
| Cláusula 10.2 | No conformidad y acción correctiva | El proceso de corrección de defectos (actividad 12 del cronograma) implementa acciones correctivas. |

## 1.2 Características de Calidad ISO/IEC 25000 (SQuaRE)

El sistema web J.A.S.S. QUILCATA será evaluado según el modelo de calidad ISO/IEC 25010, que define las siguientes características medibles:

| Característica | Subcaracterística relevante | Módulo / Métrica del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Adecuación Funcional | Completitud, corrección, pertinencia | RF-01 a RF-12: 100% de casos de prueba exitosos |
| Fiabilidad | Tolerancia a fallos, disponibilidad | Transacciones atómicas MariaDB (RF-05); rollback en fallos |
| Seguridad | Confidencialidad, autenticación, integridad | API REST Sanctum (RF-01); rechazo HTTP 401/422 |
| Eficiencia de Desempeño | Comportamiento temporal, utilización de recursos | k6: ≤3s respuesta con 10 usuarios concurrentes |
| Usabilidad | Reconocimiento de idoneidad, capacidad de aprendizaje | Cypress E2E: flujo login→cobro en <5 pasos |
| Mantenibilidad | Modularidad, capacidad de prueba | PHPUnit: cobertura ≥80% en módulos de cálculo |
| Portabilidad | Adaptabilidad, instalabilidad | Bootstrap 5.3: Chrome, Firefox, Edge escritorio |

# 2. FASES DE PRUEBAS (ISO/IEC 29119-2)

El proceso de pruebas sigue la estructura definida en ISO/IEC 29119-2 con 6 niveles incrementales. Cada fase tiene criterios de entrada y salida formales, instrumentos de prueba específicos y herramientas de automatización alineadas con la arquitectura del sistema.

F1 – Nivel 1 – Pruebas Unitarias ¦ ISO 29119-2 §8.3

Objetivo:

Verificar la lógica interna de cada componente del backend Laravel de forma aislada: fórmulas de cálculo, validaciones de entrada, servicios de negocio.

| Criterios de Entrada (ISO 29119) | Criterios de Salida (ISO 29119) |
| --- | --- |
| Código fuente del módulo disponible en rama 'feature/*' del repositorio GitHub. | Cobertura de código ≥80% verificada con PHP Coverage Report. |
| Datos de prueba unitarios preparados en base de datos de test. | 0 pruebas en estado FAIL; pruebas N/A documentadas con justificación. |
| PHPUnit 13.x configurado en el entorno Gemma 4. | Todos los casos límite de BCMath ejecutados correctamente. |
| Módulos de cálculo (RF-04) y registro de pagos (RF-05) completados por el desarrollador. | Reporte PHPUnit generado y versionado en GitHub. |

Instrumentos de Prueba:

| ID | Descripción del Caso de Prueba | Módulo | Herramienta / Método |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-U01 | Prueba de fórmula base cuota mensual S/4.00 × 1 mes | RF-04 | PHPUnit 13.x |
| TC-U02 | Prueba de acumulación: 3 meses pendientes + multa S/10.00 | RF-04 | PHPUnit 13.x |
| TC-U03 | Prueba valor límite: 0 meses pendientes (sin deuda) | RF-04 | PHPUnit 13.x |
| TC-U04 | Prueba valor extremo: 24 meses pendientes + 3 multas | RF-04 | PHPUnit 13.x |
| TC-U05 | Atomicidad transacción: rollback simulado en paso intermedio | RF-05/BD | PHPUnit + DB::transaction() |
| TC-U06 | Validación entrada: campo 'codigo_usuario' vacío → error 422 | API REST | PHPUnit HTTP Test |
| TC-U07 | Validación entrada: token inválido → HTTP 401 | RF-01/API | PHPUnit + Sanctum |
| TC-U08 | Generación número de serie único para comprobante PDF | RF-07 | PHPUnit 13.x |
| TC-U09 | CRUD multas: crear multa con tarifa S/15.00 | RF-11 | PHPUnit 13.x |
| TC-U10 | CRUD egresos: registrar egreso operativo categorizado | RF-12 | PHPUnit 13.x |

Software de Pruebas Automatizadas:

| Herramienta / Software | Propósito en esta fase |
| --- | --- |
| PHPUnit 13.x | Framework principal de pruebas unitarias para PHP/Laravel |
| Laravel Testing (HTTP Tests) | actingAs(), postJson(), assertDatabaseHas() para verificar BD |
| PHP Code Coverage (Xdebug / PCOV) | Medición de cobertura de líneas y ramas del código |
| Mockery (integrado en Laravel) | Mocking de servicios externos (DomPDF, mail) en pruebas unitarias |
| bcmath (PHP Extension) | Verificación de precisión decimal en cálculos monetarios |

F2 – Nivel 2 – Pruebas de Integración ¦ ISO 29119-2 §8.4

Objetivo:

Verificar que los módulos del sistema interactúan correctamente entre sí: la cadena RF-03 → RF-04 → RF-05 → RF-07, la API REST con MariaDB, y los endpoints con la interfaz.

| Criterios de Entrada (ISO 29119) | Criterios de Salida (ISO 29119) |
| --- | --- |
| Pruebas unitarias del Nivel 1 completadas con resultado PASS. | 100% de flujos de integración ejecutados sin errores de comunicación entre módulos. |
| Entorno Docker (Gemma 4) con backend Laravel, MariaDB y Nginx activo. | Respuestas JSON de la API corresponden fielmente al estado de la BD MariaDB. |
| Base de datos de integración con datos de usuarios y tarifas pre-cargados. | Integridad referencial verificada: ningún registro huérfano tras las pruebas. |
| Endpoints API REST documentados en Postman Collection. | Colección Postman exportada con todos los tests automáticos en estado PASS. |

Instrumentos de Prueba:

| ID | Descripción del Caso de Prueba | Módulo | Herramienta / Método |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-I01 | Flujo completo búsqueda → cálculo → registro (RF-03→RF-04→RF-05) | RF-03/04/05 | Postman + PHPUnit |
| TC-I02 | Flujo registro pago → generación PDF (RF-05→RF-07) | RF-05/07 | PHPUnit + DomPDF |
| TC-I03 | API: GET /usuarios/{codigo} → retorna perfil + historial correcto | RF-03/API | Postman |
| TC-I04 | API: POST /pagos → persiste en MariaDB y retorna PDF URL | RF-05/API | Postman |
| TC-I05 | API: POST /pagos con token inválido → HTTP 401 Unauthorized | RF-01/API | Postman |
| TC-I06 | Marcado automático PENDIENTE al avanzar sin cobro (RF-06) | RF-06/BD | PHPUnit + assertDatabaseHas |
| TC-I07 | Reporte mensual: suma de pagos en BD coincide con balance (RF-09) | RF-09/BD | PHPUnit + assertSame |
| TC-I08 | Aplicación automática de multa activa en cálculo de cobro | RF-11→RF-04 | PHPUnit + Postman |
| TC-I09 | Registro de egreso incluido automáticamente en reporte (RF-12→RF-09) | RF-12/09 | PHPUnit |
| TC-I10 | Integridad referencial: eliminar usuario con pagos activos → error FK | BD/MariaDB | PHPUnit + DB directo |

Software de Pruebas Automatizadas:

| Herramienta / Software | Propósito en esta fase |
| --- | --- |
| Postman v11.x | Pruebas manuales y automatizadas de la API REST; colecciones con tests JS |
| Newman (CLI de Postman) | Ejecución de colecciones Postman en CLI para CI/CD |
| PHPUnit 13.x (Feature Tests) | Pruebas de integración HTTP del backend Laravel |
| Laravel Sanctum | Verificación de flujos de autenticación token → endpoint → BD |
| MariaDB CLI / MySQL Workbench | Verificación directa de integridad referencial y estado de registros |
| Docker Compose (Gemma 4) | Orquestación del entorno de integración reproducible |

F3 – Nivel 3 – Pruebas del Sistema (Manual) ¦ ISO 29119-2 §8.5 + ISO 25010

Objetivo:

Verificar el comportamiento completo del sistema web desde la perspectiva del usuario operador y administrador, incluyendo flujos alternativos, casos de error y compatibilidad de navegadores.

| Criterios de Entrada (ISO 29119) | Criterios de Salida (ISO 29119) |
| --- | --- |
| Pruebas de integración del Nivel 2 completadas. | 100% de casos de prueba RF-01 a RF-12 ejecutados (estado PASS o N/A justificado). |
| Entorno de pruebas funcional con datos reales anonimizados. | 0 defectos de prioridad Alta o Crítica en estado ABIERTO. |
| Credenciales de prueba disponibles: rol administrador y operador JASS. | Compatibilidad verificada en Chrome, Firefox y Edge (Bootstrap 5.3). |
| Plantilla de casos de prueba del docente preparada para registro de resultados. | Registro de ejecución completo en plantilla del docente con evidencias. |

Instrumentos de Prueba:

| ID | Descripción del Caso de Prueba | Módulo | Herramienta / Método |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-S01 | Login exitoso con credenciales válidas de operador | RF-01 | Manual – Chrome |
| TC-S02 | Bloqueo de sesión tras 3 intentos fallidos consecutivos | RF-01 | Manual – Firefox |
| TC-S03 | Carga automática de lista con deuda calculada al iniciar sesión | RF-02 | Manual – Edge |
| TC-S04 | Filtro de lista por estado PENDIENTE y por barrio | RF-02 | Manual – Chrome |
| TC-S05 | Búsqueda en tiempo real por nombre parcial (mínimo 3 caracteres) | RF-03 | Manual – Chrome |
| TC-S06 | Búsqueda por código de usuario no existente → mensaje de error | RF-03 | Manual – Firefox |
| TC-S07 | Visualización del desglose: cuota + deudas + multas para usuario moroso | RF-04 | Manual – Chrome |
| TC-S08 | Confirmación de pago: registro en BD y actualización de estado | RF-05 | Manual – Chrome |
| TC-S09 | Avanzar sin cobrar: verificar marcado automático PENDIENTE | RF-06 | Manual – Edge |
| TC-S10 | Descarga del comprobante PDF con número de serie único y QR | RF-07 | Manual – Chrome |
| TC-S11 | Envío digital del comprobante por correo electrónico | RF-08 | Manual – Chrome |
| TC-S12 | Visualización del reporte mensual consolidado como administrador | RF-09 | Manual – Chrome |
| TC-S13 | Aprobación y exportación del reporte mensual en PDF oficial | RF-10 | Manual – Firefox |
| TC-S14 | Crear nueva multa desde el módulo de administración | RF-11 | Manual – Chrome |
| TC-S15 | Registrar egreso operativo categorizado (mantenimiento) | RF-12 | Manual – Edge |
| TC-S16 | Compatibilidad visual completa en Firefox 124 (Bootstrap 5.3) | Global | Manual – Firefox |
| TC-S17 | Compatibilidad visual completa en Edge 123 (Bootstrap 5.3) | Global | Manual – Edge |
| TC-S18 | Expiración de sesión tras timeout configurado | RF-01 | Manual – Chrome |

Software de Pruebas Automatizadas:

| Herramienta / Software | Propósito en esta fase |
| --- | --- |
| Chrome 124 LTS | Navegador principal para pruebas de sistema y compatibilidad |
| Firefox 124 ESR | Navegador secundario para pruebas de compatibilidad |
| Microsoft Edge 123 | Tercer navegador para verificación cross-browser |
| Plantilla docente (Google Sheets/Excel) | Registro de casos de prueba: nombre, pasos, resultado esperado, estado |
| ShareX / Snagit | Capturas de pantalla anotadas como evidencias de prueba |
| Google Docs | Elaboración colaborativa del registro de ejecución y reporte de defectos |

F4 – Nivel 4 – Pruebas End-to-End (Cypress 15.13.1) ¦ ISO 29119-2 §8.6 + ISO 25010 §4.2.4

Objetivo:

Automatizar y verificar los flujos críticos del sistema completo en navegadores reales, simulando la interacción real del operador y administrador desde la UI hasta la base de datos.

| Criterios de Entrada (ISO 29119) | Criterios de Salida (ISO 29119) |
| --- | --- |
| Cypress 15.13.1 instalado y configurado en el proyecto (cypress.config.js). | Flujo crítico (login→cobro→PDF→logout) PASS en Chrome, Firefox y Edge. |
| Entorno de pruebas E2E activo con datos de prueba pre-cargados via seeders. | 0 pruebas E2E en estado FAILED en el último pipeline de ejecución. |
| Selectores CSS/data-cy definidos en los componentes frontend. | Videos de Cypress de los 3 flujos principales generados y archivados. |
| Scripts de Cypress versionados en rama 'testing/cypress' del repositorio GitHub. | Capturas de pantalla automáticas de fallos disponibles en cypress/screenshots/. |

Instrumentos de Prueba:

| ID | Descripción del Caso de Prueba | Módulo | Herramienta / Método |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-E01 | Flujo crítico: Login → Cargar lista → Buscar usuario → Ver cálculo → Confirmar cobro → Verificar PDF → Logout | E2E global | Cypress 15.13.1 / Chrome |
| TC-E02 | Flujo pendiente: Login → Buscar usuario → Avanzar sin pagar → Verificar PENDIENTE en BD | RF-06/E2E | Cypress / Firefox |
| TC-E03 | Flujo reporte: Login admin → Acceder reportes → Verificar datos → Aprobar → Exportar PDF | RF-09/10/E2E | Cypress / Edge |
| TC-E04 | Flujo seguridad: Login con credenciales incorrectas → 3 intentos → Bloqueo | RF-01/E2E | Cypress / Chrome |
| TC-E05 | Verificación de QR en PDF generado: URL válida y accesible | RF-07/E2E | Cypress + cy.request() |
| TC-E06 | Flujo multa: Admin crea multa → Operador cobra a usuario moroso → Multa incluida | RF-11→04/E2E | Cypress / Chrome |

Software de Pruebas Automatizadas:

| Herramienta / Software | Propósito en esta fase |
| --- | --- |
| Cypress 15.13.1 | Framework E2E principal: selectores, aserciones, grabación de vídeo |
| cypress-axe | Plugin de accesibilidad: verificación de normas WCAG 2.1 en flujos E2E |
| @cypress/code-coverage | Integración de cobertura de código frontend con los tests E2E |
| Cypress Cloud (opcional) | Panel centralizado de resultados E2E con historial de ejecuciones |
| GitHub Actions | Pipeline CI/CD para ejecutar Cypress automáticamente en cada push a 'develop' |

F5 – Nivel 5 – Pruebas de Carga y Rendimiento (k6 v1.7.0) ¦ ISO 25010 §4.2.6 – Eficiencia de Desempeño

Objetivo:

Verificar que el sistema web J.A.S.S. QUILCATA mantiene tiempos de respuesta aceptables bajo carga concurrente real, específicamente en los flujos de cobro y generación de PDF.

| Criterios de Entrada (ISO 29119) | Criterios de Salida (ISO 29119) |
| --- | --- |
| Pruebas del sistema (Nivel 3) completadas sin defectos críticos abiertos. | Tiempo de respuesta P95 ≤ 3 segundos para el flujo de cobro. |
| k6 v1.7.0 instalado en el entorno de pruebas. | Tasa de error HTTP < 1% bajo carga de 10 usuarios concurrentes. |
| Scripts de carga k6 versionados en GitHub. | Sin degradación en la integridad de datos MariaDB bajo carga. |
| Objetivos de rendimiento definidos: ≤3s respuesta, <1% tasa de error, 10 usuarios concurrentes. | Reporte HTML k6 generado y adjunto al informe final. |

Instrumentos de Prueba:

| ID | Descripción del Caso de Prueba | Módulo | Herramienta / Método |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-K01 | Carga sostenida: 10 usuarios concurrentes durante 5 minutos en flujo de cobro | RF-03/04/05 | k6 v1.7.0 |
| TC-K02 | Prueba de pico: rampa 1→10 usuarios en 30s → sostenido 2min → bajada | API REST | k6 v1.7.0 |
| TC-K03 | Prueba de estrés: 20 usuarios para identificar punto de quiebre | Sistema completo | k6 v1.7.0 |
| TC-K04 | Generación de 50 PDFs concurrentes (DomPDF bajo carga) | RF-07 | k6 + cy.request() |
| TC-K05 | Tiempo de respuesta endpoint GET /usuarios/buscar bajo carga | RF-03/API | k6 v1.7.0 |

Software de Pruebas Automatizadas:

| Herramienta / Software | Propósito en esta fase |
| --- | --- |
| k6 v1.7.0 | Scripts de carga en JavaScript; métricas VU, RPS, P95, tasa de error |
| Grafana + InfluxDB (opcional) | Dashboard en tiempo real de métricas k6 durante la ejecución |
| k6 HTML Reporter | Generación de reporte HTML estático con gráficas de resultados |
| Apache JMeter 5.6 (alternativa) | Interfaz gráfica para diseño visual de planes de carga |
| MariaDB SHOW PROCESSLIST | Monitoreo de consultas SQL concurrentes durante las pruebas de carga |

F6 – Nivel 6 – Pruebas de Seguridad (ISO/IEC 27001:2022) ¦ ISO/IEC 27001:2022 Anexo A + ISO 25010 §4.2.5

Objetivo:

Verificar que el sistema implementa los controles de seguridad requeridos para proteger los datos de pago de los usuarios del servicio de agua potable de acuerdo con ISO 27001.

| Criterios de Entrada (ISO 29119) | Criterios de Salida (ISO 29119) |
| --- | --- |
| API REST con Laravel Sanctum completamente implementada. | API rechaza 100% de peticiones sin token válido con HTTP 401. |
| Configuración de HTTPS y headers de seguridad aplicada al servidor Nginx. | API rechaza 100% de peticiones con datos inválidos con HTTP 422. |
| Herramientas de prueba de seguridad instaladas (OWASP ZAP, Burp Suite Community). | 0 vulnerabilidades OWASP Top 10 de severidad Alta o Crítica encontradas. |
| Inventario de activos de información documentado. | Login bloqueado correctamente tras 3 intentos fallidos (Brute Force). |
|  | Headers de seguridad HTTP verificados (X-Content-Type, CSP, HSTS). |

Instrumentos de Prueba:

| ID | Descripción del Caso de Prueba | Módulo | Herramienta / Método |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-SEC01 | Acceso a endpoint /pagos sin token → debe retornar HTTP 401 | RF-01/API | Postman / OWASP ZAP |
| TC-SEC02 | Intento de fuerza bruta: 10 intentos de login → bloqueo tras 3 fallidos | RF-01 | Postman (automatizado) |
| TC-SEC03 | SQL Injection en campo búsqueda de usuario: ' OR 1=1-- | RF-03/API | OWASP ZAP |
| TC-SEC04 | XSS en campos de formulario de registro de pago | RF-05 | OWASP ZAP |
| TC-SEC05 | Verificación de headers HTTP seguros (HSTS, CSP, X-Frame-Options) | Global | OWASP ZAP / cURL |
| TC-SEC06 | Acceso a datos de otro usuario con token válido propio (IDOR) | RF-03/API | Postman |
| TC-SEC07 | Expiración correcta del token Sanctum tras timeout configurado | RF-01/API | Postman |
| TC-SEC08 | Cifrado en tránsito: verificar TLS 1.2+ en todos los endpoints | Global/API | SSL Labs / cURL |

Software de Pruebas Automatizadas:

| Herramienta / Software | Propósito en esta fase |
| --- | --- |
| OWASP ZAP 2.15 (Zed Attack Proxy) | Escaneo automático de vulnerabilidades web: OWASP Top 10, XSS, SQLi |
| Postman v11.x (Security Tests) | Pruebas manuales de autorización y autenticación de la API REST |
| Burp Suite Community Edition | Análisis de tráfico HTTP/S e interceptación de peticiones para pruebas de seguridad |
| SSL Labs / testssl.sh | Verificación de configuración TLS y headers de seguridad del servidor Nginx |
| Laravel Security Checker | Análisis de dependencias PHP con vulnerabilidades conocidas (CVE) |
| OWASP Dependency-Check | Verificación de vulnerabilidades en dependencias Laravel/Composer |

# 3. MÉTRICAS DE CALIDAD (ISO/IEC 25023)

Las siguientes métricas de calidad son medidas durante y después de la ejecución del plan de pruebas, en correspondencia con ISO/IEC 25023 (Medidas de Calidad del Sistema y del Software):

| ID | Métrica | Fórmula / Método | Valor Objetivo | ISO Relacionada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Tasa de éxito de casos de prueba | CP_Pass / CP_Total × 100 | ≥95% global; 100% RF Alta | ISO 29119 / 25010 |
| M02 | Cobertura de código (backend) | Líneas cubiertas / Total × 100 | ≥80% PHPUnit | ISO 25010 §Mantenibilidad |
| M03 | Densidad de defectos | Defectos / Módulo evaluado | <3 defectos/módulo | ISO 25023 |
| M04 | Tasa de defectos críticos | Defectos críticos / Total defectos | 0% defectos críticos abiertos | ISO 9001 Cláusula 8.7 |
| M05 | Tiempo de respuesta P95 | Percentil 95 de tiempos k6 | ≤3 segundos | ISO 25010 §Eficiencia |
| M06 | Tasa de error bajo carga | Req. fallidas / Req. totales × 100 | <1% con 10 usuarios concurrentes | ISO 25010 §Fiabilidad |
| M07 | Cobertura de requerimientos | RF probados / RF totales × 100 | 100% RF-01 a RF-12 | ISO 29119 |
| M08 | Tiempo promedio de corrección | Σ(fecha_cierre - fecha_apertura) / N | <24 horas defectos críticos | ISO 9001 Cláusula 10.2 |
| M09 | Tasa de reincidencia de defectos | Defectos reabiertos / Defectos cerrados | <5% | ISO 9001 Cláusula 10.2 |
| M10 | Vulnerabilidades seguridad OWASP | Vulnerabilidades Alta/Crítica detectadas | 0 vulnerabilidades críticas | ISO 27001 Anexo A |

# 4. SOFTWARE DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS – DETALLE COMPLETO

La siguiente sección detalla cada herramienta de pruebas utilizada en el proyecto, incluyendo versión, comandos clave, métodos principales y contexto de uso específico en el sistema J.A.S.S. QUILCATA.

Testing Unitario e Integración (Backend)

| Herramienta | Descripción | Métodos / Comandos Clave | Comando de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| PHPUnit 13.x | Framework de pruebas unitarias/integración para PHP/Laravel. Integrado nativamente. | actingAs(), postJson(), assertDatabaseHas(), assertStatus() | php artisan test --coverage |
| Mockery 1.6.x | Librería de mocking para aislar dependencias (DomPDF, Mailer, etc.). | Mockery::mock(), shouldReceive(), times() | Instalado con Laravel via Composer |
| Laravel Sanctum Testing | Helpers para simular autenticación con tokens en pruebas HTTP. | Sanctum::actingAs($user) | Incluido en laravel/sanctum |
| PHP Code Coverage (PCOV) | Driver de cobertura de código más rápido que Xdebug para CI. | Reporte HTML y Clover XML | php -dextension=pcov artisan test --coverage |

Testing E2E (Frontend - Cypress)

| Herramienta | Descripción | Métodos / Comandos Clave | Comando de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Cypress 15.13.1 | Framework E2E completo con grabación de vídeo, capturas y aserciones sobre DOM real. | cy.visit(), cy.get(), cy.intercept(), cy.request() | npx cypress run --browser chrome |
| cypress-axe | Plugin de accesibilidad WCAG 2.1 integrado en flujos E2E. | cy.checkA11y() | npm install cypress-axe |
| @cypress/code-coverage | Cobertura de código frontend (JS) durante ejecución E2E. | nyc + Istanbul | npm install @cypress/code-coverage |
| GitHub Actions (CI) | Pipeline automático que ejecuta Cypress en cada push a 'develop'. | cypress-io/github-action@v6 | Archivo .github/workflows/cypress.yml |

Testing de API REST

| Herramienta | Descripción | Métodos / Comandos Clave | Comando de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Postman v11.x | Plataforma de testing de APIs con colecciones, variables de entorno y tests JS automáticos. | pm.test(), pm.expect(), pm.response | Importar colección JASS_QUILCATA.postman_collection.json |
| Newman 6.x (CLI) | Runner CLI de colecciones Postman para integración en pipelines CI/CD. | newman run collection.json --environment env.json | npm install -g newman |
| REST Assured (alternativa) | Librería Java para pruebas de API REST con sintaxis fluida (si se migra a Java). | given().when().then() | No aplicable en stack PHP actual |

Testing de Carga y Rendimiento

| Herramienta | Descripción | Métodos / Comandos Clave | Comando de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| k6 v1.7.0 | Herramienta de carga moderna en JavaScript. Scripts versionables en Git. | http.get(), http.post(), check(), thresholds | k6 run --vus 10 --duration 5m script.js |
| k6 HTML Reporter | Plugin para generar reporte HTML estático con gráficas de los resultados. | htmlReport(data) | npm install k6-reporter |
| Grafana + InfluxDB (opcional) | Dashboard en tiempo real para visualizar métricas k6 durante la ejecución. | k6 run --out influxdb=http://localhost:8086/k6 | Docker Compose: grafana + influxdb |
| Apache JMeter 5.6 (alternativa) | Alternativa gráfica para diseño visual de planes de carga. | Thread Group, HTTP Sampler, Assertions | GUI: jmeter.bat / jmeter.sh |

Testing de Seguridad (ISO 27001)

| Herramienta | Descripción | Métodos / Comandos Clave | Comando de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| OWASP ZAP 2.15 | Scanner de seguridad web para detectar OWASP Top 10: XSS, SQLi, CSRF, IDOR. | Active Scan, Passive Scan, Spider, Alerts | zap-baseline.py -t http://gemma4/jass |
| Burp Suite Community | Proxy de intercepción HTTP/S para análisis manual de tráfico y peticiones. | Intercept, Repeater, Intruder | Configurar proxy 127.0.0.1:8080 en navegador |
| SSL Labs / testssl.sh | Verificación de configuración TLS 1.2+, headers HTTP seguros. | testssl.sh https://gemma4 | bash testssl.sh --full https://target |
| OWASP Dependency-Check | Análisis de dependencias Composer con CVEs conocidos. | composer audit | composer audit --format=json |

Gestión de Defectos y Evidencias

| Herramienta | Descripción | Métodos / Comandos Clave | Comando de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| GitHub Issues | Registro centralizado de defectos con ID, etiquetas de severidad y asignación al equipo. | Labels: crítico/alto/medio/bajo; Milestones por sprint | github.com/PK-251/AguaPotable/issues |
| Google Sheets (plantilla docente) | Registro de casos de prueba y seguimiento de ejecución según plantilla del Mg. Arana. | Columnas: ID, Descripción, Condiciones, Pasos, Resultado, Estado | Compartido en Drive del equipo |
| ShareX / Snagit | Capturas de pantalla anotadas con flechas y comentarios como evidencias. | Captura de región, anotación, exportación PNG/GIF | Carpeta: /evidencias/screenshots/ |
| Cypress Videos | Grabación automática de flujos E2E en MP4 para evidencias de prueba. | Generado automáticamente en cypress/videos/ | Adjuntar en informe final de pruebas |

# 5. MATRIZ DE TRAZABILIDAD RF ↔ CASOS DE PRUEBA

Esta matriz garantiza que cada requerimiento funcional (RF-01 a RF-12) está cubierto en al menos una fase de prueba, asegurando la cobertura completa requerida por ISO/IEC 29119-2 y el criterio de aceptación CA-01.

| RF | Módulo | Pruebas Sis. | Integración | Unitarias | E2E | Seguridad | Norma ISO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación / Control Acceso | TC-S01,S02,S18 | TC-I05,I07 | TC-U06,U07 | TC-E04 | TC-SEC01,SEC02,SEC07 | ISO 27001 A.9 |
| RF-02 | Carga automática lista usuarios | TC-S03,S04 | TC-I01 | TC-U02,U03 | TC-E01 | — | ISO 25010 §Func. |
| RF-03 | Búsqueda digital instantánea | TC-S05,S06 | TC-I03,I04 | TC-U06 | TC-E01 | TC-SEC03,SEC06 | ISO 25010 §Func. |
| RF-04 | Cálculo automático del monto | TC-S07 | TC-I01,I08 | TC-U01→U04 | TC-E01,E06 | — | ISO 25023 §M01 |
| RF-05 | Registro digital del pago | TC-S08 | TC-I02,I10 | TC-U05 | TC-E01 | — | ISO 27001 A.18 |
| RF-06 | Registro automático pendientes | TC-S09 | TC-I06 | — | TC-E02 | — | ISO 25010 §Fiab. |
| RF-07 | Generación comprobante PDF | TC-S10 | TC-I02 | TC-U08 | TC-E01,E05 | — | ISO 25010 §Func. |
| RF-08 | Entrega comprobante usuario | TC-S11 | — | — | — | — | ISO 25010 §Usab. |
| RF-09 | Reporte mensual automático | TC-S12 | TC-I07,I09 | — | TC-E03 | — | ISO 25010 §Func. |
| RF-10 | Validación reporte mensual | TC-S13 | — | — | TC-E03 | — | ISO 9001 Cl. 9.1 |
| RF-11 | Gestión multas y tarifas | TC-S14 | TC-I08 | TC-U09 | TC-E06 | — | ISO 25010 §Func. |
| RF-12 | Gestión egresos operativos | TC-S15 | TC-I09 | TC-U10 | — | — | ISO 25010 §Func. |
| API REST | Endpoints REST / Sanctum | — | TC-I03→I06 | TC-U06,U07 | — | TC-SEC01→SEC08 | ISO 27001 A.14 |
| BD MariaDB | Integridad / Transacciones | — | TC-I10 | TC-U05 | — | — | ISO 9001 Cl. 8.7 |
| E2E Cypress | Flujos completos | — | — | — | TC-E01→E06 | — | ISO 29119-2 |