Área Informática

Mg. Maglioni Arana Caparachin

Plan de Pruebas de Software

Sistema Web de Gestión de Pagos de Agua Potable

J.A.S.S. QUILCATA

Integrantes del equipo:

De La Cruz Cardenas Antony  |  Huanca Asto Joacim  |  Lindo Torres Raul  |  Zamudio Benito Dayaneira

Docente: Mg. Maglioni Arana Caparachin

Asignatura: Pruebas y Calidad de Software

Fecha: 03/04/2026

## 1. Historial de Versiones

Registro de todas las versiones del Plan de Pruebas de Software, indicando el autor y la fecha de elaboración de cada versión.

| Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03/04/2026 | 1.0 | De La Cruz C. A. / Huanca Asto J. / Lindo Torres R. / Zamudio Benito D. | J.A.S.S. QUILCATA | Elaboración inicial del Plan de Pruebas de Software |

## 2. Información del Proyecto

| Empresa / Organización | J.A.S.S. QUILCATA – Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, Sara-Sara, Lucanas, Ayacucho, Perú |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema Web de Gestión de Pagos de Agua Potable – J.A.S.S. QUILCATA |
| Fecha de preparación | 03/04/2026 |
| Cliente | J.A.S.S. QUILCATA – Directivos y Comunidad del distrito de Sara-Sara |
| Patrocinador principal | J.A.S.S. QUILCATA |
| Docente / Asesor | Mg. Maglioni Arana Caparachin |
| Gerente / Líder de proyecto | Huanca Asto Joacim |
| Gerente / Líder de pruebas | Lindo Torres Raul |

## 3. Aprobaciones

Lista de personas responsables de revisar y aprobar el presente Plan de Pruebas de Software.

| Nombre y Apellido | Cargo | Departamento u Organización | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| De La Cruz Cardenas Antony | Desarrollador / Tester | Equipo de Proyecto | 03/04/2026 |  |
| Huanca Asto Joacim | Desarrollador / Tester | Equipo de Proyecto | 03/04/2026 |  |
| Lindo Torres Raul | Desarrollador / Tester | Equipo de Proyecto | 03/04/2026 |  |
| Zamudio Benito Dayaneira | Desarrollador / Tester | Equipo de Proyecto | 03/04/2026 |  |
| Mg. Maglioni Arana Caparachin | Docente / Supervisor QA | Universidad Continental | 03/04/2026 |  |

## 4. Resumen Ejecutivo

El presente Plan de Pruebas de Software corresponde al proyecto Sistema Web de Gestión de Pagos de Agua Potable de la J.A.S.S. QUILCATA, desarrollado para la asignatura Pruebas y Calidad de Software de la Universidad Continental.

El sistema a probar digitaliza y automatiza el cobro mensual del servicio de agua potable en el distrito de Sara-Sara, provincia de Lucanas, Ayacucho. Reemplaza un proceso completamente manual (talonarios en papel, cuadernos de campo y transcripción a Excel) por un sistema web con backend Laravel, base de datos MariaDB, API REST y generación de comprobantes PDF con DomPDF.

El análisis del proceso AS-IS (Formato F4) identificó 6 problemas críticos que el sistema TO-BE (Formato F5) resuelve a través de 12 requerimientos funcionales (Formato F6). Este plan define la estrategia para verificar que cada requerimiento ha sido correctamente implementado, garantizando la calidad, confiabilidad e integridad del sistema antes de su entrega en producción.

Se aplica un plan detallado de nivel de sistema con enfoque mixto: pruebas manuales para los flujos de usuario y pruebas automatizadas con Cypress 15.13.1 (E2E) y Laravel Testing/PHPUnit 13.x (backend). El alcance cubre los 12 módulos funcionales (RF-01 a RF-12), la API REST, la base de datos MariaDB y los flujos completos de cobro end-to-end.

## 5. Alcance de las Pruebas

### 5.1 Elementos de Prueba

Se probarán todos los módulos funcionales del sistema web J.A.S.S. QUILCATA descritos en el Formato F6, la capa de API REST, la base de datos MariaDB y los flujos E2E completos.

| ID | Módulo / Componente | Descripción del elemento a probar |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación y Control de Acceso | Login con usuario/contraseña, validación de roles (administrador, operador), bloqueo por intentos fallidos, expiración de sesión. |
| RF-02 | Carga Automática de Lista de Usuarios | Precálculo automático de deuda total (cuota + deudas + multas) al iniciar sesión; listado filtrable por estado y barrio. |
| RF-03 | Búsqueda Digital de Usuario | Búsqueda en tiempo real por nombre o código vía REST API; visualización de perfil completo e historial de pagos. |
| RF-04 | Cálculo Automático del Monto | Cálculo backend Laravel: tarifa mensual S/4.00 × meses pendientes + deudas acumuladas + multas activas; desglose visible al operador. |
| RF-05 | Registro Digital del Pago | Confirmación y registro de transacción en MariaDB con número de serie único, actualización de estado del usuario e ingreso contable. |
| RF-06 | Registro Automático de Pendientes | Marcado automático como PENDIENTE en BD al avanzar sin cobro confirmado; incremento de deuda para el siguiente ciclo. |
| RF-07 | Generación de Comprobante PDF | Generación automática con DomPDF 3.1.5: número de serie único, encabezado oficial JASS QUILCATA, código QR, almacenamiento en servidor. |
| RF-08 | Entrega del Comprobante al Usuario | Impresión directa o envío digital (correo/QR); registro de modalidad de entrega en historial. |
| RF-09 | Reporte Mensual Automático | Consolidación automática vía Laravel Scheduler: ingresos, egresos, deudas pendientes, balance y comparativa con mes anterior. |
| RF-10 | Validación del Reporte y Rendición | Revisión, aprobación y exportación PDF oficial del reporte mensual; historial de validaciones en BD. |
| RF-11 | Gestión de Multas y Tarifas | CRUD de multas y tarifas por el administrador; aplicación automática en cálculos de cobro (RF-04). |
| RF-12 | Gestión de Egresos | Registro categorizado de gastos operativos; inclusión automática en el balance mensual del reporte (RF-09). |
| API | API REST (Backend Laravel) | Validación de endpoints, respuestas JSON correctas, manejo de errores HTTP, rechazo de accesos sin token válido. |
| BD | Base de Datos MariaDB 12.2.2 | Integridad referencial, transacciones SQL atómicas en el registro de pagos, consistencia entre tablas relacionadas. |
| E2E | Flujo End-to-End (Cypress 15.13.1) | Flujo completo: Login → Buscar usuario → Cobrar → Generar PDF → Logout; ejecución en Chrome, Firefox y Edge. |

### 5.2 Nuevas Funcionalidades a Probar

Las siguientes funcionalidades son completamente nuevas (el sistema AS-IS era manual) y deben probarse exhaustivamente desde el punto de vista del usuario operador, administrador y usuario del servicio:

| ID RF | Funcionalidad | Actor | Problema F4 que resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Autenticación con roles diferenciados (Admin / Operador) | Operador / Admin | Precondición general |
| RF-02 | Carga automática de lista de usuarios con deuda calculada | Sistema automático | N°2 – Búsqueda manual lenta |
| RF-03 | Búsqueda digital instantánea por nombre o código | Operador JASS | N°2 – Búsqueda manual lenta |
| RF-04 | Cálculo automático del monto a cobrar (cuota + deuda + multas) | Sistema automático | N°1 – Cálculo manual con errores |
| RF-05 | Registro digital del pago en BD MariaDB en tiempo real | Operador JASS | N°3 – Sin historial digital; N°6 |
| RF-06 | Registro automático de pagos pendientes sin acción manual | Sistema automático | N°3 – Sin historial digital |
| RF-07 | Generación automática de comprobante PDF con N° de serie único | Sistema automático | N°6 – Comprobante no digital |
| RF-08 | Entrega del comprobante al usuario (impreso o digital) | Operador / Usuario | N°6 – Comprobante no digital |
| RF-09 | Generación automática del reporte mensual consolidado | Sistema automático | N°4 – Transcripción a Excel; N°5 |
| RF-10 | Validación y aprobación del reporte mensual digital | Operador / Admin | N°5 – Verificación manual lenta |
| RF-11 | Gestión CRUD de multas y tarifas del servicio | Administrador JASS | N°1 – Cálculo manual |
| RF-12 | Gestión y registro categorizado de egresos operativos | Admin / Operador | N°4 – Transcripción a Excel |

### 5.3 Pruebas de Regresión

Al tratarse de un sistema nuevo sin versión anterior, no existen componentes heredados sujetos a regresión. Sin embargo, se ejecutarán pruebas de regresión en los siguientes escenarios específicos:

- Tras la corrección de cualquier defecto en el módulo RF-04 (cálculo automático), se ejecutará el conjunto completo de casos de prueba de ese módulo para verificar que la corrección no afecta otros escenarios de cálculo.

- Tras modificaciones en la lógica de generación de PDF (RF-07), se ejecutarán los casos de prueba de RF-05 (registro del pago) y RF-08 (entrega del comprobante) dado que estos módulos dependen del PDF.

- Tras correcciones en la API REST, se ejecutará el flujo E2E Cypress completo para verificar que las correcciones del backend no rompieron el flujo de la interfaz de usuario.

- Tras cualquier modificación en las transacciones MariaDB (RF-05), se ejecutarán todas las pruebas de integridad de base de datos.

### 5.4 Funcionalidades a NO Probar

- Integración con aplicación móvil: el sistema expone una API REST para posible integración futura, pero dicha app no forma parte del alcance actual. Riesgo asumido: bajo.

- Migración masiva de datos desde Excel: no incluida como requerimiento formal en F6. Los datos de prueba se ingresarán manualmente. Riesgo asumido: medio.

- Seguridad avanzada (penetration testing): las pruebas de seguridad se limitan a verificar que la API rechaza tokens inválidos y que el login se bloquea tras 3 intentos fallidos. Riesgo asumido: medio.

- Compatibilidad con navegadores móviles: Bootstrap 5 garantiza diseño responsivo, pero las pruebas formales se ejecutarán únicamente en Chrome, Firefox y Edge de escritorio. Riesgo asumido: bajo.

### 5.5 Enfoque de Pruebas (Estrategia)

La estrategia de pruebas sigue un modelo incremental alineado con la arquitectura del sistema (Modelo en V adaptado), combinando pruebas manuales y automatizadas:

Nivel 1 – Pruebas Unitarias (Backend Laravel / PHPUnit 13.x):

- Módulo de cálculo automático (RF-04): verificación de la fórmula cuota × meses + deudas + multas con valores límite, valores nulos y combinaciones extremas.

- Validaciones de entrada en los endpoints REST: verificación de reglas de validación Laravel para cada campo de cada RF.a

- Transacciones MariaDB: verificación de atomicidad con pruebas de rollback simulando fallo en paso intermedio del registro de pago.

Nivel 2 – Pruebas de Integración:

- Verificación de la cadena RF-03 → RF-04 → RF-05 → RF-07: desde la búsqueda del usuario hasta la generación del PDF, verificando que los datos fluyen correctamente entre cada módulo.

- Integración de la API REST con la BD MariaDB: verificación de que las respuestas JSON reflejan fielmente el estado de la base de datos.

Nivel 3 – Pruebas del Sistema (manuales):

- Ejecución manual de todos los casos de prueba definidos para RF-01 a RF-12 en el entorno de pruebas.

- Verificación de flujos alternativos y excepciones (credenciales incorrectas, usuario no encontrado, BD no disponible).

- Compatibilidad de la interfaz en Chrome, Firefox y Edge (Bootstrap 5.3).

Nivel 4 – Pruebas E2E con Cypress 15.13.1:

- Flujo crítico completo: Login → Cargar lista de usuarios → Buscar usuario moroso → Ver cálculo automático → Confirmar cobro → Verificar generación de PDF → Logout.

- Flujo de usuario pendiente: Login → Buscar usuario → Avanzar sin pagar → Verificar registro automático como PENDIENTE.

- Flujo de reporte mensual: Login como admin → Acceder al módulo de reportes → Verificar datos del reporte consolidado → Aprobar reporte.

## 6. Criterios de Aceptación o Rechazo

### 6.1 Criterios de Aceptación y Rechazo

| ID | Criterio de aceptación / rechazo | Aplica a | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | El 100% de los casos de prueba de los módulos de prioridad Alta (RF-01 a RF-10) deben ejecutarse exitosamente. | RF-01 al RF-10 | Acept. |
| CA-02 | El cálculo del monto a cobrar (RF-04) debe arrojar resultado correcto en el 100% de los escenarios con deudas y multas combinadas. | RF-04 | Acept. |
| CA-03 | El comprobante PDF generado (RF-07) debe contener número de serie único, nombre del usuario, desglose del monto y código QR verificable. | RF-07 | Acept. |
| CA-04 | Los endpoints REST deben rechazar accesos sin token válido y devolver HTTP 401; deben retornar HTTP 422 ante datos inválidos. | API REST | Acept. |
| CA-05 | El registro del pago (RF-05) debe ejecutarse como transacción atómica en MariaDB: si falla algún paso, ningún dato debe quedar guardado parcialmente. | RF-05 / BD | Acept. |
| CA-06 | El flujo E2E Cypress (login → cobro → PDF → logout) debe completarse sin errores en Chrome, Firefox y Edge. | E2E Cypress | Acept. |
| CA-07 | El reporte mensual automático (RF-09) debe coincidir con la suma real de todos los ingresos y egresos registrados en la BD para el período. | RF-09 | Acept. |
| CR-01 | Si más del 30% de los casos de prueba de un módulo de prioridad Alta fallan, se rechaza el módulo y se suspenden las pruebas. | Todos los módulos | Rechazo |
| CR-02 | Cualquier error que provoque pérdida o corrupción de datos en MariaDB es motivo de rechazo inmediato. | BD / RF-05 | Rechazo |
| CR-03 | Si el cálculo automático del monto (RF-04) produce resultados incorrectos en más de un escenario, el módulo se rechaza. | RF-04 | Rechazo |

### 6.2 Criterios de Suspensión

Las pruebas se detendrá temporalmente cuando se presente alguna de las siguientes condiciones:

- El entorno de pruebas no está disponible o no es funcional (servidor caído, BD no conecta, etc.).

- Se detecta un defecto crítico que impide la ejecución de más del 40% de los casos de prueba planificados (por ejemplo, el módulo de autenticación RF-01 no funciona, impidiendo acceder al resto del sistema).

- El entorno de pruebas difiere significativamente del entorno de producción previsto y los resultados no pueden considerarse válidos.

- El equipo de pruebas detecta inconsistencias en los requerimientos funcionales (F6) que requieren aclaración con el docente antes de continuar.

- Se descubre una vulnerabilidad de seguridad crítica en la API REST (acceso sin token a datos de usuarios).

### 6.3 Criterios de Reanudación

Las pruebas podrán reanudarse cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- El entorno de pruebas ha sido restaurado y verificado como funcional por el equipo.

- El defecto crítico que causó la suspensión ha sido corregido por el equipo de desarrollo y verificado preliminarmente.

- Las inconsistencias en los requerimientos han sido aclaradas y los casos de prueba afectados han sido actualizados.

- El equipo líder de pruebas (Lindo Torres R.) ha validado que las condiciones para continuar están dadas y ha notificado al docente.

## 7. Entregables

Como resultado de la ejecución del presente Plan de Pruebas se entregarán los siguientes documentos y artefactos:

- Plan de Pruebas de Software (este documento) – versión aprobada por el docente.

- Especificación de Casos de Prueba: documento detallado con todos los casos de prueba diseñados para RF-01 a RF-12, API REST y flujos E2E, indicando condiciones de entrada, pasos, resultados esperados y criterios de éxito/fallo.

- Scripts de pruebas automatizadas: código fuente de los scripts Cypress 15.13.1 (E2E) y tests Laravel/PHPUnit 13.x (backend) implementados para el proyecto.

- Registro de ejecución de pruebas: bitácora completa de cada caso de prueba ejecutado con resultado (Éxito / Fracaso / N/A), fecha, tester y comentarios.

- Reporte de defectos e incidencias: listado de todos los defectos encontrados con ID, descripción, módulo afectado, severidad, estado (Abierto / Cerrado) y evidencias (capturas de pantalla).

- Evidencias de pruebas: capturas de pantalla y videos de Cypress de los flujos E2E ejecutados.

- Informe final de pruebas: documento de cierre que resume los resultados obtenidos, métricas de calidad (% casos exitosos, defectos encontrados/corregidos) y conclusión de aceptación o rechazo del sistema.

## 8. Recursos

### 8.1 Requerimientos de Entornos – Hardware

| Equipo | Especificaciones | Uso en las pruebas |
| --- | --- | --- |
| PC / Laptop Tester 3(De La Cruz Cardenas Antony) | Intel Core i5, RAM 16 GB, SSD 1 TB, Red 100 Mbps | Ejecución de pruebas manuales RF-01 a RF-06, registro de defectos e incidencias, elaboración del informe final de pruebas. |
| PC / Laptop Tester 2(Huanca Asto Joacim) | Intel Core i5, RAM 16 GB, SDD 1TB, Red 50 Mbps | Implementación y ejecución de scripts Cypress E2E; pruebas unitarias Laravel/PHPUnit; corrección de defectos encontrados. |
| PC / Laptop Tester 1(Lindo Torres Raul) | AMD Ryzen 7, RAM 24 GB, SSD 1 TB, Red 20 Mbps | Diseño y ejecución de casos de prueba manuales RF-01 a RF-06; pruebas de compatibilidad en Chrome y Firefox. |
| PC / Laptop Tester 4(Zamudio Benito Dayaneira) | Intel Core i5, RAM 16 GB SSD 256GB 58 Mbps | Diseño y ejecución de casos de prueba manuales RF-07 a RF-12; pruebas de compatibilidad en Edge; verificación de comprobantes PDF. |
| Servidor de aplicación local(Gemma 4 – Servidor Local) | Gemma 4 (servidor local): PHP 8.2.12, Laravel 12, MariaDB 12.2.2, Docker 29.3, Nginx | Entorno local de pruebas del sistema web J.A.S.S. QUILCATA. Aloja el backend Laravel, la BD MariaDB y el frontend Bootstrap 5.3. |
| Impresora (opcional) | Impresora láser o de tinta compatible con PDF | Verificación física de comprobantes PDF generados por RF-07 / RF-08. |
| Red local / Internet | Conexión estable ≥ 20 Mbps | Acceso al sistema web, API REST y descarga de herramientas de prueba. |

### 8.2 Requerimientos de Entornos – Software

El siguiente stack tecnológico corresponde a las herramientas y versiones definidas por el equipo de desarrollo para el proyecto J.A.S.S. QUILCATA:

| Categoría | Software / Tecnología | Versión | Propósito en el Proyecto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Frontend | HTML5 | HTML5 | Estructura semántica de las vistas web del sistema (formularios de cobro, dashboard, reportes). |
| 1. Frontend | CSS3 | CSS3 | Estilos visuales de la interfaz; complementa Bootstrap para personalizaciones específicas. |
| 1. Frontend | Bootstrap | 5.3 | Interfaz web responsive compatible con Chrome, Firefox y Edge. Formularios de cobro operables en escritorio y tableta (≥768 px). |
| 2. Backend | PHP con Framework Laravel | PHP 8.4 / Laravel 12 | Lógica de negocio, autenticación con tokens REST (Laravel Sanctum), cálculos monetarios con BCMath y generación de PDF. Core del sistema. |
| 2. Backend | DomPDF (Laravel) | DomPDF 3.1.5 | Generación automática de comprobantes de pago PDF con número de serie único, encabezado oficial J.A.S.S. QUILCATA y código QR de verificación. |
| 3. Base de Datos | MariaDB | 12.2.2 | Almacenamiento persistente de pagos, usuarios, reportes y egresos. Transacciones atómicas en el registro de pagos con integridad referencial. |
| 4. API | REST API con Laravel Sanctum | Laravel 12 | Endpoints RESTful para comunicación frontend-backend en JSON. Laravel Sanctum gestiona la autenticación con tokens de acceso personal. Base para futura integración con app móvil. (Estado: en definición — pendiente de especificación formal de endpoints) |
| 5. Testing E2E | Cypress | Cypress 15.13.1 | Automatización de pruebas End-to-End del flujo completo de cobro en navegadores reales (Chrome, Firefox, Edge). Incluye grabación de vídeo y capturas en caso de fallo. |
| 5. Testing Backend | Laravel Testing (PHPUnit) | PHPUnit 13.x | Pruebas unitarias e integración del backend: cálculos monetarios con BCMath, validaciones de inputs y transacciones MariaDB. Cobertura objetivo ≥ 80%. |
| 5. Testing de Carga | k6 (recomendado) o Apache JMeter | k6 v1.7.0 | Pruebas de rendimiento y carga. Se recomienda k6 por su enfoque moderno basado en JavaScript, integración nativa con CI/CD y scripts más mantenibles que JMeter. Alternativa: JMeter para interfaz gráfica. Objetivo: 10 usuarios concurrentes, tiempo respuesta ≤ 3 s, tasa de error < 1%. |
| 6. Control de Versiones | Git + GitHub | GitHub | Control de versiones del código fuente y scripts de prueba. Gestión de ramas (main, develop, feature/*) y registro de commits. Repositorio compartido por los 4 integrantes del equipo. |
| 7. Contenedores | Docker + Docker Compose | Docker 29.3 | Dockerización del backend Laravel, base de datos MariaDB y frontend. Garantiza un entorno reproducible entre los 4 equipos de desarrollo y pruebas. Archivo docker-compose.yml para orquestación. |
| 8. Servidor Web | Gemma 4 (Servidor Local) | Gemma 4 (Local) | Servidor web local para el entorno de desarrollo y pruebas del equipo. Integra PHP 8.4, Laravel 12, MariaDB 12.2.2, Nginx y Docker. Reemplaza Laragon/XAMPP en el stack del equipo. |

### 8.3 Herramientas de Pruebas Requeridas

Herramientas específicas para la ejecución del plan de pruebas:

- Cypress 15.13.1: automatización E2E para flujos completos del sistema en navegador real. Incluye grabación de videos y capturas de pantalla en caso de fallo.

- PHPUnit 13.x / Laravel Testing: framework integrado en Laravel para pruebas unitarias y de integración del backend (cálculos, validaciones, transacciones MariaDB).

- k6 v0.55 (o Apache JMeter 5.x): pruebas de carga y rendimiento. k6 permite scripts en JavaScript fáciles de versionar en GitHub. JMeter como alternativa con interfaz gráfica.PENDIENTE

- Postman: pruebas manuales de la API REST; verificación de endpoints, autenticación con tokens Laravel Sanctum y manejo de errores HTTP.

- Draw.io / diagrams.net: documentación de diagramas de flujo de prueba y cobertura de casos.

- GitHub: control de versiones del código de pruebas y registro de cambios en los scripts de Cypress y PHPUnit.

- Google Sheets / Excel: registro de casos de prueba y seguimiento de defectos (plantillas de casos de prueba del docente).

### 8.4 Personal

| Nombre | Rol en las Pruebas | Responsabilidades Principales |
| --- | --- | --- |
| De La Cruz Cardenas Antony | Tester / QA – Módulos RF-01 a RF-06 | Diseñar y ejecutar los casos de prueba manuales para los módulos RF-01 a RF-06; registrar defectos e incidencias con evidencias (capturas de pantalla); ejecutar pruebas de compatibilidad en Chrome; apoyar la elaboración del reporte de defectos. |
| Huanca Asto Joacim | Desarrollador / Tester – Automatización | Implementar y ejecutar los scripts Cypress E2E; desarrollar los tests unitarios Laravel/PHPUnit para los módulos de cálculo y registro de pagos; corregir los defectos encontrados durante las pruebas; configurar el entorno de pruebas en Gemma 4. |
| Lindo Torres Raul | Líder de Pruebas (QA Lead) | Elaborar, coordinar y actualizar el Plan de Pruebas; supervisar la ejecución de todos los casos de prueba; validar los criterios de aceptación; elaborar el informe final de pruebas; gestionar la comunicación con el docente supervisor. |
| Zamudio Benito Dayaneira | Tester / QA – Módulos RF-07 a RF-12 | Diseñar y ejecutar los casos de prueba manuales para los módulos RF-07 a RF-12; verificar la generación de comprobantes PDF (RF-07, RF-08) y reportes (RF-09, RF-10); ejecutar pruebas de compatibilidad en Firefox y Edge; apoyar el registro de la bitácora de pruebas. |
| Mg. Maglioni Arana Caparachin | Supervisor / Revisor QA | Revisar y aprobar el Plan de Pruebas de Software; validar el cumplimiento de los criterios de calidad del producto final; proporcionar retroalimentación sobre los casos de prueba y el informe de resultados. |

### 8.5 Entrenamiento

Se requiere el siguiente entrenamiento previo a la ejecución de las pruebas:

- Cypress 15.13.1 E2E Testing: revisión de la documentación oficial de Cypress para implementar selectores, aserciones y comandos personalizados para el sistema web Laravel/Bootstrap 5.3.

- Laravel Testing / PHPUnit 13.x: repaso de los métodos de prueba HTTP (actingAs, postJson, assertDatabaseHas) para verificar la lógica de negocio del backend.

- k6 Load Testing: revisión de la documentación de k6 para implementar scripts de carga en JavaScript y ejecutar escenarios de 10 usuarios concurrentes contra la API REST. PENDIENTE

- API REST Testing con Postman: configuración de colecciones, variables de entorno y tests automáticos de respuesta JSON con verificación de tokens Laravel Sanctum.

- Uso de la plantilla de casos de prueba del docente (Mg. Maglioni Arana Caparachin): estructura de Nombre, Descripción, Condiciones de entrada, Criterios de éxito global, Pasos, Resultado esperado, Estado.

## 9. Planificación y Organización

### 9.1 Procedimientos para las Pruebas

El proceso de pruebas seguirá el siguiente procedimiento estándar para cada módulo:

- Revisión de los requerimientos funcionales (F6) del módulo a probar.

- Diseño de los casos de prueba: escenario feliz (flujo principal) + flujos alternativos + casos límite + casos de error.

- Preparación del entorno de pruebas: datos de prueba en MariaDB, usuario de prueba activo, tarifas configuradas.

- Ejecución de los casos de prueba de forma manual o automatizada según el módulo.

- Registro de resultados en la bitácora de pruebas (Éxito / Fracaso / N/A + comentarios).

- En caso de fallo: registro del defecto en el reporte de incidencias con evidencia (captura de pantalla) y notificación al equipo de desarrollo.

- Corrección por el equipo de desarrollo y prueba de regresión post-corrección.

- Cierre del ciclo: verificación de que todos los casos de prueba del módulo están en estado Éxito o N/A justificado.

### 9.2 Matriz de Responsabilidades (RACI)

R = Responsible (ejecuta)  |  A = Accountable (aprueba)  |  C = Consulted (asesora)  |  I = Informed (se informa)

| Actividad de prueba | Lindo Torres R.(QA Lead) | Huanca Asto J.(Dev/Tester) | De La Cruz C. A.(Tester) | Zamudio B. D.(Tester) | Mg. Arana C.(Supervisor) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboración del Plan de Pruebas | R/A | C | C | C | A |
| Diseño de casos de prueba RF-01 a RF-06 | R | R | R | C | C |
| Diseño de casos de prueba RF-07 a RF-12 | R | R | C | R | C |
| Implementación de scripts Cypress (E2E) | C | R/A | I | I | I |
| Implementación de tests Laravel (backend) | C | R/A | I | I | I |
| Configuración entorno Gemma 4 | I | R/A | C | C | I |
| Ejecución de pruebas manuales RF-01 a RF-06 | R | C | R | I | I |
| Ejecución de pruebas manuales RF-07 a RF-12 | R | C | I | R | I |
| Ejecución de pruebas automatizadas Cypress | C | R/A | I | I | I |
| Pruebas de carga con k6 | C | R/A | I | I | I |
| Registro y reporte de defectos | R/A | R | R | R | I |
| Corrección de defectos encontrados | C | R/A | I | I | A |
| Pruebas de regresión post-corrección | R/A | R | R | R | I |
| Revisión y aprobación del informe final | R | R | R | R | A |

### 9.3 Cronograma

| N° | Actividad | Inicio | Fin | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración del Plan de Pruebas | 03/04/2026 | 03/04/2026 | Lindo Torres R. |
| 2 | Diseño de casos de prueba RF-01 a RF-06 | 04/04/2026 | 06/04/2026 | Lindo Torres R. + De La Cruz C. A. |
| 3 | Diseño de casos de prueba RF-07 a RF-12 | 04/04/2026 | 06/04/2026 | Lindo Torres R. + Zamudio B. D. |
| 4 | Preparación del entorno de pruebas (Gemma 4 / Docker) | 04/04/2026 | 05/04/2026 | Huanca Asto J. |
| 5 | Implementación de scripts Cypress E2E | 06/04/2026 | 10/04/2026 | Huanca Asto J. |
| 6 | Implementación de tests Laravel/PHPUnit (backend) | 06/04/2026 | 10/04/2026 | Huanca Asto J. |
| 7 | Configuración pruebas de carga con k6 | 08/04/2026 | 10/04/2026 | Huanca Asto J. |
| 8 | Ejecución de pruebas manuales RF-01 a RF-06 | 11/04/2026 | 13/04/2026 | Lindo Torres R. + De La Cruz C. A. |
| 9 | Ejecución de pruebas manuales RF-07 a RF-12 | 14/04/2026 | 16/04/2026 | Lindo Torres R. + Zamudio B. D. |
| 10 | Ejecución de pruebas automatizadas (Cypress + PHPUnit + k6) | 17/04/2026 | 19/04/2026 | Huanca Asto J. + Todos |
| 11 | Registro de defectos e incidencias | 11/04/2026 | 19/04/2026 | Todos los testers |
| 12 | Corrección de defectos (desarrollo) | 20/04/2026 | 23/04/2026 | Huanca Asto J. |
| 13 | Pruebas de regresión post-corrección | 24/04/2026 | 25/04/2026 | Todos los testers |
| 14 | Elaboración del informe final de pruebas | 26/04/2026 | 27/04/2026 | Lindo Torres R. |
| 15 | Revisión y aprobación del informe (docente) | 28/04/2026 | 30/04/2026 | Mg. Arana C. |

### 9.4 Premisas

- El sistema web J.A.S.S. QUILCATA (backend Laravel + MariaDB + frontend Bootstrap 5.3) estará disponible en el entorno local Gemma 4 con datos de prueba pre-cargados antes del 11/04/2026.

- Los 12 requerimientos funcionales (RF-01 a RF-12) definidos en el Formato F6 están congelados y no sufrirán cambios durante la ejecución de las pruebas.

- El equipo de pruebas tiene acceso a las credenciales de administrador y operador del sistema web para ejecutar todos los flujos definidos en los casos de prueba.

- Las herramientas de prueba (Cypress 15.13.1, Postman, PHPUnit 13.x, k6) están instaladas y configuradas en el entorno de pruebas antes del inicio de la ejecución.

- El tiempo de respuesta del entorno local Gemma 4 es suficiente para ejecutar las pruebas E2E Cypress sin timeouts artificiales.

### 9.5 Dependencias y Riesgos

| N° | Riesgo identificado | Prob. | Impacto | Plan de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entorno Gemma 4 no disponible para ejecutar pruebas | Media | Alto | Preparar entorno Docker alternativo antes de iniciar las pruebas; verificar funcionamiento con todos los integrantes. | Usar contenedor Docker independiente en la PC de cualquier integrante del equipo. |
| 2 | Errores de redondeo decimal en cálculo de importes (BCMath PHP) | Alta | Alto | Verificar uso de BCMath en el backend Laravel; incluir casos de prueba con múltiples meses de deuda y combinaciones extremas. | Corregir el módulo de cálculo antes de continuar las pruebas; prioridad máxima. |
| 3 | Incompatibilidad de Cypress 15.13.1 con versiones de Chrome/Firefox/Edge | Baja | Medio | Fijar versiones de navegador en el entorno de pruebas; revisar la matriz de compatibilidad oficial de Cypress. | Usar versiones LTS de navegadores; reportar como defecto de entorno al docente. |
| 4 | Transacciones SQL no atómicas en el registro de pagos | Media | Alto | Revisar uso de DB::transaction() en todos los controllers de pago; incluir pruebas de rollback con PHPUnit. | Rollback manual y corrección prioritaria antes de continuar con las pruebas. |
| 5 | Disponibilidad limitada del equipo de 4 integrantes por carga académica | Media | Medio | Planificar las pruebas con anticipación; distribuir responsabilidades claras según la RACI; priorizar módulos de mayor riesgo. | Redistribuir actividades entre los integrantes disponibles; comunicar al docente si hay retrasos. |
| 6 | API REST sin especificación formal (estado: pendiente) | Alta | Medio | Definir y congelar los endpoints REST antes del inicio de la implementación; documentar en Postman. | Implementar stub/mock de la API para continuar las pruebas E2E sin bloquear el avance. |
| 7 | Cambios en requisitos durante la fase de pruebas | Baja | Medio | Congelar los requerimientos (RF-01 a RF-12) antes de iniciar las pruebas; documentar cualquier cambio con aprobación del docente. | Actualizar los casos de prueba afectados e informar al docente inmediatamente. |

## 10. Referencias

| Código | Documento | Autor | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Formato 01 – Contexto del Sistema o Problema de Software | De La Cruz C. A. / Huanca Asto J. / Lindo Torres R. / Zamudio B. D. | 01/04/2026 |
| F2 | Formato 02 – Análisis del Proceso (AS-IS) | De La Cruz C. A. / Huanca Asto J. / Lindo Torres R. / Zamudio B. D. | 01/04/2026 |
| F3 | Formato 03 – Diagrama BPM (Modelado del Proceso) | De La Cruz C. A. / Huanca Asto J. / Lindo Torres R. / Zamudio B. D. | 01/04/2026 |
| F4 | Formato 04 – Identificación de Problemas del Proceso | De La Cruz C. A. / Huanca Asto J. / Lindo Torres R. / Zamudio B. D. | 01/04/2026 |
| F5 | Formato 05 – Modelo BPM Mejorado (Proceso TO-BE) | De La Cruz C. A. / Huanca Asto J. / Lindo Torres R. / Zamudio B. D. | 01/04/2026 |
| F6 | Formato 06 – Requerimientos Funcionales (RF-01 a RF-12) | De La Cruz C. A. / Huanca Asto J. / Lindo Torres R. / Zamudio B. D. | 01/04/2026 |
| F7 | Formato 07 – Requerimientos No Funcionales (RNF-01 a RNF-12) | De La Cruz C. A. / Huanca Asto J. / Lindo Torres R. / Zamudio B. D. | 08/04/2026 |
| REF1 | Plantilla de Plan de Pruebas de Software – Área Informática | Mg. Maglioni Arana Caparachin | 2026 |
| REF2 | Cypress Documentation – End-to-End Testing Framework (v15) | Cypress.io | 2025 |
| REF3 | Laravel Testing – PHPUnit and HTTP Tests (Laravel 12) | Laravel.com | 2025 |
| REF4 | k6 Documentation – Load Testing for Engineering Teams | Grafana Labs / k6.io | 2025 |
| REF5 | Laravel Sanctum – API Token Authentication | Laravel.com | 2025 |
| REF6 | DomPDF – A Dompdf Wrapper for Laravel (v3) | Barryvdh / GitHub | 2025 |
| REF7 | Ley N° 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento | Congreso del Perú | 1994 |

## 11. Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| API REST | Interfaz de Programación de Aplicaciones basada en arquitectura REST, que permite la comunicación entre el frontend y el backend mediante HTTP y JSON. |
| BCMath | Extensión de PHP para aritmética de precisión arbitraria; esencial para evitar errores de redondeo en cálculos monetarios con múltiples decimales. |
| Bootstrap 5.3 | Framework CSS de código abierto que facilita el diseño de interfaces web responsivas; utilizado en el frontend del sistema J.A.S.S. QUILCATA. |
| Caso de prueba | Documento que especifica condiciones de entrada, pasos de ejecución, resultados esperados y criterios de éxito/fallo para verificar una funcionalidad. |
| Cypress | Framework de pruebas E2E (End-to-End) para aplicaciones web que simula la interacción del usuario en navegadores reales; utilizado en versión 15.13.1. |
| Docker | Plataforma de contenedores que permite empaquetar y ejecutar aplicaciones en entornos aislados y reproducibles. Utilizado para dockerizar el backend, frontend y BD. |
| DomPDF | Librería PHP (v3.1.5) para convertir HTML y CSS en archivos PDF; utilizada en el sistema para generar comprobantes de pago digitales con número de serie único. |
| E2E (End-to-End) | Tipo de prueba que verifica el flujo completo de una aplicación desde la interfaz de usuario hasta la base de datos, simulando el comportamiento real del usuario. |
| Gemma 4 | Servidor web local utilizado por el equipo como entorno de desarrollo y pruebas; integra PHP 8.2.12, Laravel 12, MariaDB 12.2.2, Nginx y Docker. |
| J.A.S.S. | Junta Administradora de Servicios de Saneamiento; organización comunal sin fines de lucro que administra el servicio de agua potable local. |
| k6 | Herramienta moderna de pruebas de carga y rendimiento basada en JavaScript; permite simular usuarios concurrentes y medir tiempos de respuesta de la API REST. |
| Laravel Sanctum | Paquete de Laravel para autenticación de APIs mediante tokens de acceso personal; utilizado para proteger los endpoints REST del sistema. |
| MariaDB | Sistema de gestión de bases de datos relacionales de código abierto (v12.2.2); almacena todos los datos del sistema (usuarios, pagos, reportes, egresos). |
| PHPUnit | Framework de pruebas unitarias para PHP (v13.x); integrado en Laravel Testing para verificar la lógica de negocio del backend. |
| RACI | Matriz de responsabilidades: Responsible (quien ejecuta), Accountable (quien aprueba), Consulted (quien asesora), Informed (quien se informa). |
| RF | Requerimiento Funcional; especificación de una función que el sistema debe realizar para satisfacer las necesidades del usuario. |
| Token REST | Credencial de seguridad generada por Laravel Sanctum para autenticar y autorizar las peticiones a la API REST del sistema. |
| TO-BE | Proceso mejorado y digitalizado que reemplaza al proceso manual AS-IS; base del diseño del sistema web J.A.S.S. QUILCATA. |